Załącznik do uchwały

Nr IV/23/07

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 1 lutego 2007 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny

Powiatu Gostyńskiego

na lata 2007 – 2009

Gostyń 2007

## I. Wstęp

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2007 – 2009 stanowi element planowania strategicznego, które określa cele i kierunki postępowania powiatu w określonych dziedzinach. Dokument jest zbiorem projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w okresie trzyletnim. Jego opracowanie pozwala określić wydatki inwestycyjne samorządu powiatowego w dłuższej perspektywie czasowej, nie ograniczonej tylko do roku budżetowego.

Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera cele oraz zadania wraz z ich opisami i sposobem finansowania. Zadania zostały podzielone według czterech zakresów tematycznych: infrastruktury drogowej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, oświaty i kultury fizycznej. Sposób ich finansowania zawiera natomiast informacje dotyczące udziału środków własnych, kredytów komercyjnych i preferencyjnych oraz ewentualnych dotacji z funduszy Unii Europejskiej czy innych źródeł.

II. Cele programu:

a) w zakresie infrastruktury drogowej:

- poprawa jakości dróg powiatowych,

- poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości powiatu gostyńskiego,

- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

- zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym

- stymulowanie rozwoju gospodarczego,

- zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych 
i zewnętrznych

b) w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

- poprawa infrastruktury służącej ochronie zdrowia,

- zagwarantowanie stosownego poziomu opieki medycznej dla mieszkańców powiatu gostyńskiego,

c) w zakresie oświaty i kultury fizycznej:

- zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży,

- poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej,

- poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców powiatu gostyńskiego

### III. Opis planowanych inwestycji

W tym rozdziale zostanie przedstawiony ogólny opis poszczególnych inwestycji przewidzianych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z podziałem na poszczególne programy w zakresie infrastruktury drogowej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, oświaty i kultury fizycznej.

##### Infrastruktura drogowa

- Przebudowa drogi Nr 4941 P Krobia – Łęka Mała.

Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy i obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji na długości 1 km oraz nowe warstwy nawierzchni na długości 3 km. W roku 2006 zaplanowano realizację pierwszej części. Druga część inwestycji będzie realizowana od roku 2007 w zakresie zależnym od możliwości finansowych. Konieczność podjęcia tej inwestycji wynika z dużego zniszczenia drogi (zniszczenie – 80%) oraz warunków geologicznych. Grunty wysadzinowe umiejscowione na podmokłych terenach przyczyniają się do istotnego spadku nośności drogi. Dzięki realizacji zadania uzyskany zostanie wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu. Uwzględnione będą także postulaty społeczeństwa wnioskującego o rozpoczęcie modernizacji charakteryzowanego odcinka drogi.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3909 P Gostyń – Stankowo.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi o dł. 6 km na odcinku od wiaduktu kolejowego w Gostyniu do miejscowości Stankowo. Zakres rzeczowy inwestycji w 2006 r. przewidywał położenie nawierzchni na odcinku 1 km w Gostyniu Starym i 250 m chodnika po lewej stronie drogi. W dalszej kolejności w 2007 r. planowane jest poszerzenie nawierzchni na odcinku 1 km od końca lasu do mostu na Obrze w Stankowie. Inwestycja kontynuowana będzie w następnych latach.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946 P Zalesie – Koszkowo.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi w Koszkowie o dł. 550 m. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje poszerzenie drogi do 6 m , położenie obustronnie krawężników i nowej nawierzchni.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4784 P Kosowo – Siemowo.

Ścieżka rowerowa łącząca miejscowości Kosowo i Siemowo jest inwestycją przewidzianą do realizacji w latach 2005 – 2007 i współfinansowaną w 50% z budżetu gminy Gostyń. Obejmie swym zakresem budowę ścieżki o szerokości 2,5 m na odcinku około 1 km. Dodatkowo przez ścieżkę będą wykonane zjazdy na pola. Realizacja tej inwestycji oraz usytuowanie ścieżki poza pasem drogowym spowoduje poprawę bezpieczeństwa dzieci poruszających się na tym odcinku w drodze do szkoły.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4908 P Piaski – Borzęciczki - miasto Pogorzela.

Ścieżka zostanie pobudowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 4908 P. Inwestycja zaplanowana została na lata 2005 – 2007. Obejmie swym zakresem budowę ścieżki o szerokości 2,5 m. na odcinku ok. 450 m. Zadanie zostanie współfinansowane z budżetu gminy Pogorzela, która w pierwszym kwartale 2005 roku zleciła opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy, obejmie skanalizowanie rowu przydrożnego, zasypanie oraz wykonanie podbudowy. Realizacja drugiego etapu rozpoczęła się w 2006 roku i polegała na wykonaniu właściwej nawierzchni ścieżki rowerowej. Głównym celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, ponieważ odcinek drogi Piaski – Pogorzela stanowi jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków komunikacyjnych w powiecie. Szczególnie duży ruch pieszych notuje się na odcinku Elżbietków – Pogorzela, gdzie głównymi użytkownikami drogi jest młodzież szkolna.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4922 P we wsi Ziółkowo.

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2003 i obejmującej budowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku 1,3 km. Wartość inwestycji została oszacowana na 226.000 zł. i zgodnie z zawartym porozumieniem w 2003 r. udział gminy Gostyń w latach 2003 – 2005 wyniósł 80.000 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2007. Głównym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Ziółkowo.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4947 P Gostyń Stary – Daleszyn – Stężyca.

Inwestycja planowana jest we wsi Daleszyn – od świetlicy wiejskiej do skrzyżowania z drogą Malewo – Markowo i obejmuje pobudowanie kanalizacji deszczowej wraz z kratkami ściekowymi oraz budowę chodnika o szerokości 2 m. Chodnik położony zostanie po lewej stronie drogi. Przewidywane jest współfinansowanie budowy przez gminę Gostyń w wysokości 100.000 zł w latach 2007 – 2008. Pobudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci dochodzących do szkoły znajdującej się przy drodze gminnej w kierunku Malewa.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4907 P Gostyń – Pępowo w miejscowości Siedlec.

Budowa chodnika przewidziana była na lata 2006 – 2008 przy planowanym 50 % udziale finansowym gminy Pępowo. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 300.000 zł. Budowa polegać będzie na położeniu obustronnego obrzeża betonowego i chodnika o szerokości 2 m. Chodnik zostanie położony po stronie prawej. Obecnie we wsi Siedlec chodnika położony jest tylko na odcinku około 100 m . Pobudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4929 P– wieś Zalesie

Budowa chodnika we wsi Zalesie przy drodze powiatowej nr 4929P Koszkowo – Zalesie – Zimnowoda na długości 320 mb zlokalizowana jest przy lewej stronie pasa drogowego. Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci szkolnych dochodzących do szkoły w Zalesiu, a zarazem wygląd zewnętrzny wsi.

Budowa realizowana jest częściowo z pomocą Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. Ze środków Urzędu wykonano kanalizację deszczową z rur PVC Ø 200 mm długości 200 mb. Koszt całkowity zadania ca 200 tys. zł. Parametry chodnika:

krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem

chodnik z kostki brukowej szer. 2,0 m

wpusty uliczne wraz z przykanalikami

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4907 P– wieś Wilkonice

Powiat Gostyński wraz z Urzędem Gminy w Pępowie chce zrealizować zadanie wspólnie, z podziałem na :

- UG Pępowo – budowa kanalizacji deszczowej

- Starostwo Powiatowe w Gostyniu – budowa chodnika

W chwili obecnej brak jest jakiegokolwiek utwardzenia pasa drogowego po którym mogliby się poruszać bezpiecznie mieszkańcy wsi Wilkonice, usytuowanej przy jednej z najważniejszych dróg powiatowych: nr 4907 łączącej dwie drogi krajowe nr 12 i 36. Zakres prac do wykonania określi dokumentacja, która zostanie opracowana po zatwierdzeniu budżetu na rok 2007.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4928 P– wieś Drzewce

Budowa chodnika we wsi Drzewce przy drodze powiatowej nr 4928P drzewce – Rokosowo – Kuczynka jest kontynuacją rozpoczętej budowy w latach 2002-2005 przez Urząd Miejski w Poniecu. Całkowity zakres chodnika 1,2 km. UG Poniec wykonał zakres ca 800 mb. Pozostały zakres do wykonania do ca 400 mb.

Parametry techniczne chodnika:

- obrzeże betonowe 20x6

- chodnik z kostki brukowej średnia szerokość 1,6 m

- wjazdy do posesji z kostki brukowej na podbudowie betonowej

- Poprzez zakończenie budowy chodników poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców wsi Drzewce.

##### Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu.

Inwestycja mieści się w zakresie przypisanej samorządowi powiatowemu opieki zdrowotnej i jest konieczna w związku z rozważaniem możliwości wykupu budynku, w którym mieści się szpital. Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości świadczenia opieki medycznej na najwyższym możliwym poziomie, co jest szczególnie istotnym zadaniem powiatu. Realizacja zadania wpisuje się w założenia strategii (cel 8 pkt 4) mówiącej o działaniach na rzecz promocji zdrowia i unowocześniania bazy szpitalnej. Efekty, jakie planuje się uzyskać poprzez realizację inwestycji, to poprawa jakości świadczenia usług medycznych i warunków leczenia.

Na ten cel planuje się pozyskać środki z UE. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2006-2008 i zakłada się iż pochłonie 6 mln zł. przy 25% wkładzie własnym.

##### Oświata i kultura fizyczna

- Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu.

Budowa krytego basenu jest inwestycją, którą bezpośrednio realizuje gmina Gostyń. Spore nakłady sprawiają jednak, że obciążenie finansowe jest trudne do udźwignięcia dla jednego podmiotu. Dlatego 24.02.2002 roku została zawarta wstępna umowa między Powiatem Gostyńskim a Gminą Gostyń w sprawie współfinansowania tej inwestycji. Wsparcie wynoszące 2.000.000 zł zadeklarował także Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Budowa krytego basenu została zapisana w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego w celu 6, który mówi o zapewnieniu mieszkańcom powiatu odpowiedniej oferty kulturalno – rekreacyjnej.

Współfinansowanie inwestycji wyniesie łącznie 3.000.000 zł i zostanie równomiernie rozłożone na lata 2006-2008.

- Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Zadanie zostało rozłożone na lata 2008-2009. W roku 2008 planuje się wydatkować 40.000,0 zł, co obejmie koszty projektu, opracowań technicznych. Druga część (405.000 zł) zostanie wydatkowana w roku 2009. Inwestycja pozwoli na szerokie wykorzystanie salki dla celów sportowo – rekreacyjnych. W pierwszej kolejności będzie ona służyć społeczności szkolnej. Salka do ćwiczeń może być także wykorzystana do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Realizacja zadania z pewnością zwiększy atrakcyjność Zespołu Szkół Zawodowych dla gimnazjalistów stających wobec konieczności kontynuowania swojej edukacji. Może także generować dochody z ewentualnego wynajmu, służąc jednocześnie społeczności powiatu. Salka do ćwiczeń siłowych

przyczyni się także do stworzenia propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz wzrostu jakości usług edukacyjnych.

| IV. Finansowanie inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007 – 2009 |
| --- |
| Infrastruktura drogowa |
|  | Tytuł inwestycji | Źródło finansowania | 2007 | 2008 | 2009 | Razem | Uwagi |
|  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4941 P Krobia - Łęka Mała | Środki własne |  |  |  | 0 | razem wartość nakładów: 2500 kontynuacja inwestycji 2006-2009 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3909 P Gostyń - Stankowo | Środki własne |  |  |  | 0 | razem wartość nakładów: 3041,52 kontynuacja inwestycji 2005-2009 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 600 | 900 | 800 | 2300 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 600 | 900 | 800 | 2300 |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946P Zalesie - Koszkowo wies Koszkowo | Środki własne |  |  |  | 0 | razem wartość nakładów: 114,71 kontynuacja inwestycji 2005-2007 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 185 |  |  | 185 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 185 | 0 | 0 | 185 |  |
|  | Ścieżka rowerowa droga Nr 4784 P Kosowo- Siemowo | Środki własne |  |  |  |  | razem wartość nakładów: 450,42 kontynuacja inwestycji 2005-2007 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 110 |  |  | 110 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje | 80 |  |  | 80 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 190 | 0 | 0 | 190 |  |
|  | Ścieżka rowerowa droga Nr 4908 P Piaski - Borzęciczki m.Pogorzela | Środki własne | 50 |  |  | 50 | razem wartość nakładów: 271,82 kontynuacja inwestycji 2005-2007 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje | 30 |  |  | 30 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 80 | 0 | 0 | 80 |  |
|  | Budowa chodnika droga Nr 4922 P Ziółkowo wieś | Środki własne | 50 |  |  | 0 | razem wartość nakładów: 290 kontynuacja inwestycji 2003-2007 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Budowa chodnika droga Nr 4947 P wieś Daleszyn | Środki własne |  |  |  | 0 | razem wartość nakładów: 402,65 kontynuacja inwestycji 2006-2008 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 100 | 100 | 100 | 300 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 200 | 100 | 100 | 400 |  |
|  | Budowa chodnika droga Nr 4929 P wieś Zalesie | Środki własne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 30 | 40 | 50 | 120 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 30 | 40 | 50 | 120 |  |
|  | Budowa chodnika droga Nr 4907 P wieś Wilkonice | Środki własne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 50 | 50 | 50 | 150 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 50 | 50 | 50 | 150 |  |
|  | Budowa chodnika droga Nr 4928 P wieś Drzewce | Środki własne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 50 | 50 |  | 100 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 50 | 50 | 0 | 100 |  |
|  | Budowa chodnika droga Nr 4907 P wieś Siedlec | Środki własne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 50 | 50 | 50 | 150 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 50 | 50 | 50 | 150 |  |
|  |  |  | 1985 | 1690 | 1550 | 5175 |  |

|  | Pomoc społeczna i ochrona zdrowia |
| --- | --- |
|  | Tytuł inwestycji | Źródło finansowania | 2007 | 2008 | 2009 | Razem | Uwagi |
|  | Modernizacja SPZOZ w Gostyniu | Środki własne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 300 | 2000 | 2000 | 4300 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 300 | 2000 | 2000 | 4300 |  |
|  |  |  | 300 | 2000 | 2000 | 4300 |  |

| Oświata i kultura fizyczna |
| --- |
|  | Tytuł inwestycji | Źródło finansowania | 2007 | 2008 | 2009 | Razem | Uwagi |
|  | Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu | Środki własne |  |  |  | 0 | razem wartość nakładów: 3000 kontynuacja inwestycji 2006-2008 |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne | 1000 | 1000 |  | 2000 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 1000 | 1000 | 0 | 2000 |  |
|  | Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu | Środki własne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty preferencyjne |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Kredyty komercyjne |  | 40 | 405 | 445 |  |
|  |  | Środki z UE |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Pozostałe dotacje |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Razem inwestycja | 0 | 40 | 405 | 445 |  |
|  |  |  | 1000 | 1040 | 405 | 2445 |  |